UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO DE AULA: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL CLUB DEPORTIVO CREATINA-BOYS

Asignatura: Programación de Computadores III (SS462)

Docente: Ing. Esp. Alfredo Bautista

Integrantes del Equipo:

• Milton Andrés Maldonado Salcedo – Líder Técnico

• Jesus Martinez Baute – Desarrollador 1

Valledupar, Cesar – Colombia

2026

# RESUMEN

El presente proyecto de aula aborda el diseño e implementación de AuraTech, un sistema de información de escritorio para la administración del Club Deportivo Creatina-Boys, academia de fútbol y baloncesto. La problemática principal es la gestión manual de inscripciones, la asignación errónea de categorías por edad y la falta de control en el cobro de las mensualidades. La solución es una aplicación Java 17 con interfaz Swing, construida con Maven y organizada en cuatro capas (Vista, Servicio, Repositorio y Modelo) más los paquetes transversales exceptions y validation, con persistencia en archivos de texto UTF-8 y aplicando Programación Orientada a Objetos, patrones GRASP y principios SOLID. El sistema categoriza automáticamente a los deportistas por edad (Niños, Jóvenes y Adultos) y calcula su tarifa mensual ($50.000, $70.000 y $100.000 COP). En su versión actual incluye acceso con usuario y contraseña protegida, un panel de inicio con indicadores, gestión de deportistas, categorías, disciplinas y entrenadores, control de pagos totales y parciales con validación del monto, y reportes financieros. El desarrollo siguió la metodología GitFlow en GitHub entre dos integrantes: Milton Maldonado (capa gráfica, servicios, Main, pom.xml y documentación del repositorio) y Jesus Martinez (modelo, persistencia, excepciones, validación y diagramas UML). Además valida que el documento no se repita dentro de una misma disciplina y que el dorsal sea único por disciplina, y permite que una misma persona esté inscrita en varias disciplinas (clave documento + disciplina), con pagos y saldos independientes por registro.

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Contextualización del Tema o Problema

En la actualidad, las escuelas y clubes deportivos de formación en la región del Cesar han experimentado un crecimiento notable en la vinculación de niños, jóvenes y adultos. Sin embargo, muchas de estas instituciones independientes continúan llevando sus procesos operativos —como matrículas, asistencia por disciplina deportiva y cobros mensuales— mediante registros físicos en papel o hojas de cálculo desarticuladas. El Club Deportivo Creatina-Boys, que imparte entrenamiento en fútbol y baloncesto, enfrenta inconsistencias operativas debido a la falta de un sistema centralizado que automatice la clasificación de sus deportistas por edades y el control financiero de sus mensualidades.

## 1.2 Importancia o Relevancia del Proyecto

La digitalización de los procesos administrativos en instituciones deportivas no solo optimiza el tiempo de respuesta en la atención al usuario, sino que reduce significativamente el margen de error humano en la contabilidad y gestión de miembros. Desarrollar este software resulta de gran relevancia tanto a nivel práctico (al brindar una herramienta funcional e interactiva al club) como a nivel académico, al permitir poner en práctica conceptos avanzados de ingeniería de software: diseño orientado a objetos, interfaces gráficas interactivas (Java Swing), patrones de diseño, gestión de dependencias con Maven y flujo de trabajo colaborativo profesional mediante GitFlow.

## 1.3 Breve Descripción de lo que se Desarrollará

Se desarrolló una aplicación de escritorio en Java estructurada con Maven y GUI Swing. La plataforma permite iniciar sesión, registrar deportistas, asociarlos a su disciplina (fútbol o baloncesto) con sus atributos propios, determinar de forma automática su categoría y tarifa mensual según la edad, registrar los pagos de la mensualidad (totales o parciales) y consultar el estado de cartera. Además ofrece un panel de inicio con indicadores, las pantallas de categorías, disciplinas y entrenadores, reportes financieros, persistencia de datos en archivos de texto y una suite de documentación y diagramas de arquitectura.

# 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## 2.1 Identificación del Problema

El Club Deportivo Creatina-Boys carece de un sistema informático centralizado para la administración de sus atletas. Esto genera una serie de inconvenientes operativos:

- Clasificación manual errónea: Dificultad para organizar correctamente a los miembros en las categorías deportivas correspondientes según su edad.

- Pérdida de ingresos e inconsistencias financieras: Inexactitud al momento de aplicar las tarifas correspondientes y cobros extemporáneos.

- Falta de consolidación de datos por disciplina: Dificultad para obtener reportes o listas filtradas de deportistas pertenecientes exclusivamente a Fútbol o Baloncesto.

## 2.2 Justificación

Desde la perspectiva tecnológica, el proyecto justifica la aplicación de buenas prácticas de programación, como la separación de responsabilidades en cuatro capas (Vista, Servicio, Repositorio y Modelo) y el cumplimiento de principios de diseño como SRP (Principio de Responsabilidad Única) y OCP (Principio de Abierto/Cerrado).

Desde la perspectiva académica, este proyecto consolida los conocimientos de la asignatura Programación III de la Universidad Popular del Cesar, integrando el uso de librerías Swing, Maven (pom.xml), gestión de excepciones, herencia, polimorfismo y control de versiones con Git.

Desde la perspectiva operativa, el sistema dotará al club de una solución confiable, ágil e interactiva que reducirá tiempos de registro e incrementará la transparencia en los cobros.

## 2.3 Estado del Arte / Vigilancia Tecnológica

En el mercado existen diversas plataformas comerciales para la gestión de clubes deportivos, tales como Sportly, MyClub o ClubsOnline. Si bien ofrecen soluciones integrales en la nube, presentan limitantes importantes para escuelas locales:

- Costos elevados de suscripción: Inviables para clubes deportivos en fase de crecimiento.

- Sobrecarga de funcionalidades: Sistemas genéricos complejos que no se adaptan a la lógica específica de tarifas escalonadas por edad y categorización de disciplinas locales.

- Dependencia de conectividad constante: Muchas soluciones web no funcionan sin internet de alta velocidad.

En contraste, la solución propuesta desarrollada en Java Desktop se enfoca en un software ligero, de alta velocidad de respuesta, interactivo, libre de costos de licenciamiento y ajustado 100% a las reglas de negocio del Club Creatina-Boys.

# 3. OBJETIVOS

## 3.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio interactiva en Java utilizando Apache NetBeans y Maven para la gestión de deportistas, categorización por edades, asignación de disciplinas (fútbol y baloncesto) y control financiero de mensualidades en el Club Deportivo Creatina-Boys.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Diseñar el modelo de dominio y la arquitectura del sistema orientada a objetos dividida en cuatro capas (Vista, Servicio, Repositorio y Modelo), representando el modelo mediante Diagramas de Clases y Diagramas de Paquetes.

- Construir una interfaz gráfica de usuario (GUI) interactiva utilizando Java Swing para el registro, edición, eliminación y consulta de deportistas, conectada con la capa de servicios y la clase Main.

- Implementar el modelo de dominio, entidades abstractas y concretas, repositorio de persistencia y excepciones personalizadas para el cálculo dinámico de tarifas de mensualidad.

- Administrar el ciclo de vida del software y la configuración del proyecto mediante Maven (pom.xml), GitFlow sobre GitHub, y la documentación del uso de Inteligencia Artificial (docs/IAUsage) y el manual del repositorio (README.md).

# 4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

## 4.1 Descripción General

El sistema funcionará como un centro de control administrativo interactivo. Al ingresar un deportista, la interfaz capturará sus datos y la capa de servicios procesará la edad para categorizarlo y asignarle la tarifa correspondiente.

| Categoría | Rango de Edad | Tarifa Mensual (COP) |
| --- | --- | --- |
| Niños (CHILDREN) | 5 a 12 años | $50.000 COP |
| Jóvenes (YOUTH) | 13 a 17 años | $70.000 COP |
| Adultos (ADULTS) | 18 años en adelante | $100.000 COP |

## 4.2 Reglas de Negocio

### Membresía y pagos

- Un deportista nuevo se registra activo con la membresía pagada por un mes (paidUntil = fecha de registro + 1 mes).

- La mensualidad puede pagarse en varios pagos parciales. Un pago debe ser mayor a cero, no puede superar el saldo pendiente y se rechaza si el mes ya está pagado.

- El estado del mes es Pagado (lo pagado cubre la tarifa), Parcial (hay pagos, pero no cubren la tarifa) o Pendiente (sin pagos). Lo calcula PaymentStatusEnum.

- Cuando un pago completa la mensualidad, la afiliación se extiende un mes y el deportista queda activo.

- Al abrir la lista de deportistas, la política MembershipExpirationPolicy (5 días de gracia) desactiva a quienes tienen la membresía vencida. Quien fue desactivado manualmente sigue inactivo hasta que se reactive o renueve pagando.

### Unicidad de documento y dorsal (AthleteUniquenessPolicy)

- Un registro de deportista se identifica por documento + disciplina (AthleteKey). El mismo documento no puede repetirse dentro de la misma disciplina.

- Una persona puede estar en varias disciplinas (por ejemplo fútbol y baloncesto), con un registro y una mensualidad por cada una. Si el documento ya existe en otra disciplina, el nombre debe coincidir (es la misma persona); de lo contrario se rechaza.

- El dorsal es único dentro de cada disciplina: un futbolista y un baloncestista pueden llevar el mismo número.

- Al detectar un duplicado se lanza DuplicateDataException; la pantalla Registrar muestra una advertencia y devuelve el cursor al campo Documento o Dorsal, con el texto seleccionado.

- Los pagos guardan la disciplina del registro, de modo que los saldos de cada disciplina no se mezclan. Los pagos antiguos sin disciplina se migran al iniciar la aplicación (PaymentDisciplineMigration) cuando el documento tiene un único registro.

### Validación de datos de entrada (DataValidator)

| Dato | Regla |
| --- | --- |
| Identificación | Solo dígitos, de 6 a 12 caracteres. No puede repetirse dentro de la misma disciplina; puede repetirse en otra disciplina con el mismo nombre. |
| Nombre completo | Letras (con tildes), espacios, apóstrofes y guiones; de 3 a 60 caracteres. |
| Teléfono | Obligatorio para deportistas y opcional para entrenadores; si se escribe, de 7 a 10 dígitos. |
| Edad | De 5 a 120 años. Menores de 5 años se rechazan con InvalidAgeException. |
| Dorsal / Estatura | Dorsal de 0 a 99 y único dentro de la misma disciplina. Estatura de 0,5 a 2,5 metros. |
| Monto de un pago | Solo números enteros positivos (se aceptan puntos o comas únicamente como separador de miles). Ver sección 4.5. |

### Acceso al sistema (Authservice)

- Usuario de 3 a 20 caracteres (letras, dígitos, punto, guion y guion bajo). Contraseña de mínimo 8 caracteres con al menos una letra y un número, escrita dos veces al crear la cuenta.

- Un nombre de usuario solo puede existir una vez. Tras 5 intentos fallidos el acceso se bloquea 15 segundos.

- La primera vez que se ejecuta la aplicación se crea una cuenta de administrador por defecto.

## 4.3 Requerimientos Funcionales (RF)

- RF1 - Gestión de deportistas: registrar deportistas (documento, nombre, edad, teléfono, dorsal), listarlos en una tabla paginada con búsqueda, activarlos/desactivarlos y eliminarlos. (La edición de los datos personales ya la soporta el repositorio, pero todavía no tiene pantalla.)

- RF2 - Asignación de disciplina: afiliar al deportista a fútbol (posición de juego) o baloncesto (estatura). La pantalla Disciplinas muestra los deportistas de cada disciplina por categoría y permite agregar disciplinas al catálogo. (Las nuevas disciplinas aún se guardan solo en memoria.)

- RF2.1 - Un deportista en varias disciplinas: la clave de un registro es documento + disciplina. Cada registro tiene su propia categoría, tarifa, dorsal, vigencia y saldo. El documento y el dorsal duplicados se rechazan según la sección 4.2.

- RF3 - Categoría y tarifa automáticas: determinar la categoría según la edad y asignar la tarifa mensual. La pantalla Categorías muestra por categoría su rango, tarifa, deportistas, activos e ingreso esperado.

- RF3.1 - Búsqueda sin distinguir tildes ni mayúsculas: las listas de deportistas y entrenadores encuentran registros por documento, nombre, disciplina y categoría (ninos, NIÑOS y Niños dan el mismo resultado). Una consulta vacía muestra todo.

- RF4 - Control de pagos de mensualidad: registrar pagos totales o parciales, mostrar el estado del mes por deportista (Pagado, Parcial, Pendiente) y el historial de pagos, guardado en data/payments.txt. El monto se valida antes de registrarse (sección 4.5). Cada pago queda asociado a la disciplina del registro pagado, y el historial se muestra con el pago más reciente primero.

- RF5 - Entrenadores: registrar, editar, activar/desactivar y eliminar entrenadores, asignando a cada uno una disciplina y una categoría, con búsqueda y paginación.

- RF6 - Fichas de salud: estado físico, restricciones e historial de lesiones por deportista. (Modelo, servicio y repositorio implementados; falta la pantalla y conectar HealthService en Main.)

- RF7 - Autenticación: iniciar sesión, crear cuentas nuevas y cerrar sesión (vuelve a abrir el login).

- RF8 - Panel de inicio: resumen de deportistas, recaudo y meta del mes, deportistas por disciplina y categoría, pagos recientes y mensualidades pendientes, con accesos rápidos.

- RF9 - Reportes: ingresos proyectados, recaudados y pendientes, porcentaje de cumplimiento, ingresos por disciplina y por categoría, cartera pendiente y recaudo mes a mes.

## 4.4 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- RNF1 - Plataforma: Java (JDK 17) construido con Apache Maven (pom.xml).

- RNF2 - Interfaz gráfica: Java Swing en com.creatinaboys.ui: ventanas (LoginFrame, PrincipalFrames), un panel por pantalla (ui.panels) y componentes propios reutilizables (ui.components, ui.theme).

- RNF3 - Arquitectura: cuatro capas (ui, service, repository, model) más los paquetes transversales exceptions y validation, desacopladas mediante interfaces.

- RNF4 - Manejo de errores: excepciones propias comprobadas (AthleteNotFoundException, CoachNotFoundException, InvalidAgeException, ValidationException) y la no comprobada PersistenceException para errores de almacenamiento.

- RNF5 - Persistencia: archivos de texto UTF-8 en data/ (athletes.txt, coaches.txt, payments.txt, users.txt, disciplines.txt). Se escribe mediante un archivo temporal con copia .bak y las líneas inválidas se omiten sin bloquear el resto del archivo.

- RNF6 - Búsqueda normalizada: SearchText recorta el texto, elimina tildes (descomposición Unicode NFD) y pasa a minúsculas con Locale.ROOT. Los datos guardados no se modifican.

- RNF7 - Seguridad: las contraseñas nunca se guardan en claro: se almacenan con sal aleatoria y hash PBKDF2-HMAC-SHA256, y se comparan en tiempo constante.

- RNF8 - Validación en la interfaz: los datos escritos por el usuario se validan antes de llegar al servicio y los errores se informan con mensajes claros en español.

## 4.5 Validación del Monto en el Panel de Pagos

Se detectó un defecto en la pantalla Pagos y Cartera: al registrar un pago, el campo Monto eliminaba todo carácter que no fuera un dígito antes de convertirlo a número. Por ello -50000 se interpretaba como 50000 y abc50000 también, y el pago se descontaba como si se hubiera escrito un valor válido. Se corrigió en PaymentPanel.registerPayment(): ahora se valida el texto original y, si no es válido, se muestra una ventana de advertencia, el pago no se registra, el cursor vuelve al campo y el texto queda seleccionado para corregirlo.

| Entrada en el campo Monto | Resultado |
| --- | --- |
| (vacío) | Mensaje en pantalla: “Escribe el monto a pagar.” No se registra. |
| -5000, -1 | Advertencia: “No se permiten números negativos. Ingresa un monto mayor a cero.” No se registra. |
| abc, 50$, 12a4, 5 000 | Advertencia: “El monto solo puede contener números. No se permiten letras ni caracteres especiales.” No se registra. |
| 0, 000 | Advertencia: “El monto debe ser mayor a cero.” No se registra. |
| 50000, 50.000, 50,000 | Se acepta (los puntos y comas solo valen como separador de miles). |
| Monto mayor al saldo pendiente | Lo rechaza el servicio (SaleService): “El monto supera el saldo pendiente.” No se registra. |

La validación se hace en dos niveles: la interfaz filtra el formato (negativos, letras, símbolos, cero) y SaleService.processMonthlyPayment mantiene las reglas de negocio (monto positivo, no mayor al saldo, mes no pagado), de modo que ninguna otra pantalla pueda saltarse la regla.

Figura 1. Advertencia al intentar registrar un monto negativo.

Figura 2. Advertencia al escribir letras o caracteres especiales en el monto.

# 5. GESTIÓN DEL PROYECTO CON GIT

## 5.1 Repositorio en GitHub

- Nombre del Repositorio: AuraTech.

- URL del Repositorio: https://github.com/miltonmaldonado333/AuraTech.git

- Descripción: Repositorio oficial para el desarrollo del Proyecto de Aula de Programación III. Contiene el código fuente en Java estructurado con Maven, capas desacopladas y desarrollo bajo la metodología GitFlow.

## 5.2 Definición de Roles del Equipo

El equipo está integrado por 2 personas con una división modular clara de responsabilidades:

- Líder Técnico: Milton Andrés Maldonado Salcedo (Encargado de Interfaz Gráfica, Servicios, Main, Configuración Maven pom.xml y Documentación de Repositorio / IA).

- Desarrollador 1: Jesus Martinez Baute (Encargado del Modelo de Dominio, Capa de Persistencia, Excepciones, Diagrama de Clases UML y Diagrama de Arquitectura).

## 5.3 Estrategia de Ramas (GitFlow)

El desarrollo del código y la documentación se organizará mediante la estrategia de ramas GitFlow:

- main: Contendrá únicamente las versiones estables y liberadas del proyecto.

- develop: Rama principal de integración continua donde se consolidan las funcionalidades.

- feature/gui-services-main: Rama asignada a Milton Maldonado para el desarrollo de las ventanas Swing (ui), los Servicios (AthleteService, BillingService), la clase ejecutable Main, la configuración pom.xml y la documentación README.md y registro de uso de IA.

- feature/domain-persistence: Rama asignada a Jesus Martinez para el desarrollo de las clases del modelo (Athlete, Footballer, Basketballer), el repositorio (AthleteRepository en memoria, FileAthleteRepository en archivo y los parsers AthleteParser, AthleteParserRegistry, FootballerParser y BasketballerParser), las excepciones personalizadas, el Diagrama de Clases y el Diagrama de Paquetes.

## 5.4 Tabla de Tareas Asignadas por Integrante

| Integrante | Rol | Tareas, módulos y entregables |
| --- | --- | --- |
| Milton Andrés Maldonado Salcedo | Líder Técnico | • Capa gráfica (com.creatinaboys.ui): login y registro de usuarios, ventana principal con menú lateral y los paneles Inicio, Deportistas, Registrar, Categorías, Disciplinas, Entrenadores, Pagos y Reportes. • Componentes Swing reutilizables y tema visual (ui.components, ui.theme). • Capa de servicios (AthleteService, BillingService, SaleService, CoachService, DisciplineService, Authservice, MembershipExpirationPolicy). • Clase Main, pom.xml, README.md, team.md y registro de uso de IA (docs/IAUsage/leader.md). |
| Jesus Martinez Baute | Desarrollador 1 | • Modelo de dominio: Athlete, Footballer, Basketballer, Coach, Payment, HealthRecord, InjuryRecord, UserAccount y los enumerados. • Persistencia: repositorios en archivo (deportistas, entrenadores, pagos, salud, disciplinas, usuarios), parsers, TextCodec y FileStorage. • Excepciones personalizadas y validación de entradas (DataValidator). • Documentación de análisis y diagramas UML (clases, jerarquía y capas) y registro de uso de IA (docs/IAUsage/developer1.md). |

## 5.5 Historial de Trabajo

El repositorio acumula más de cien confirmaciones (commits) entre septiembre y octubre de 2026. El avance se resume por etapas:

| Fecha | Etapa | Trabajo realizado |
| --- | --- | --- |
| 17 sep.–14 oct. | Base del proyecto | Commit inicial, creación de los paquetes y clases base, README y primeros diagramas de capas, jerarquía y clases. |
| 24 oct. | Modelo, persistencia y documento | Clases del modelo (Athlete, Footballer, Basketballer, CategoryEnum), excepciones, FileAthleteRepository con registro extensible de parsers, aplicación de GRASP y SOLID, análisis y primera versión del documento y los diagramas. |
| 28 oct. | Refactorización y nuevos módulos | Servicios y sus interfaces corregidos; modelo Payment y SaleService; interfaz modernizada con componentes propios; paneles de Categorías, Disciplinas, Pagos, Entrenadores y Reportes; contraseñas de acceso; panel de Inicio. |
| 29 oct. | Seguridad, búsqueda y documentación | Registro de nuevos usuarios y cuenta de administrador inicial; búsqueda sin tildes ni mayúsculas; actualización de análisis y diagramas; validación del monto en el panel de pagos (negativos y caracteres).; validación de documento y dorsal repetidos; soporte para un deportista en varias disciplinas (AthleteKey), pagos por disciplina y migración de pagos antiguos; historial de pagos ordenado. |

## 5.6 Estado Actual del Proyecto

| Módulo | Estado |
| --- | --- |
| Modelo, excepciones y validación | Implementado |
| Repositorios (deportistas, entrenadores, pagos, usuarios, salud, disciplinas) | Implementado |
| Servicios de deportistas, facturación, pagos, entrenadores, disciplinas y autenticación | Implementado y conectado a la interfaz |
| Pantallas: Inicio, Deportistas, Registrar, Categorías, Disciplinas, Entrenadores, Pagos y Reportes | Implementado |
| Login, registro de usuarios y cierre de sesión | Implementado |
| Control de pagos (RF4) con validación de monto | Implementado |
| Servicio de salud (RF6) | Implementado, sin pantalla y sin conectar en Main |
| Edición de datos personales de un deportista (RF1) | Pendiente (el repositorio ya lo soporta) |
| Persistencia del catálogo de disciplinas (RF2) | Pendiente (FileDisciplineRepository no está inyectado en Main) |
| Validación de documento y dorsal únicos, y un deportista en varias disciplinas (RF2.1) | Implementado |

# 6. CONCLUSIONES

- AuraTech cumple el objetivo general: una aplicación de escritorio que gestiona deportistas, categoriza por edad, controla las mensualidades y entrega reportes financieros al Club Creatina-Boys.

- La arquitectura en cuatro capas con interfaces (DIP) permitió ampliar el sistema en pocos días con pagos, entrenadores, reportes y autenticación sin reescribir lo anterior.

- Las reglas de negocio quedaron en la capa de servicio y las de formato en DataValidator y en la interfaz. La corrección del panel de pagos confirmó la importancia de validar el texto original y no limpiarlo en silencio: un valor inválido debe rechazarse con un aviso, no transformarse en otro válido.

- La seguridad básica (contraseñas con sal y PBKDF2, bloqueo tras intentos fallidos) y la persistencia robusta (archivo temporal y copia .bak) reducen el riesgo de pérdida o exposición de datos.

- GitFlow y la división modular entre los dos integrantes permitieron trabajar en paralelo sin conflictos importantes.

- La clave compuesta documento + disciplina permitió que una persona participe en varios deportes sin mezclar saldos ni pagos. El cambio se concentró en los repositorios, el servicio de pagos y las pantallas, gracias a la separación en capas y a las interfaces.

- Trabajo pendiente: pantalla de edición de deportistas, persistencia del catálogo de disciplinas, pantalla de fichas de salud y mostrar la hora del pago (hoy se guarda solo la fecha).

# FASE 2: DISEÑO DEL SISTEMA

## 7. Definición de la Arquitectura

### 7.1 Diagrama de paquetes organizados por capas

El proyecto sigue una Arquitectura en 4 Capas más dos paquetes transversales:

- com.creatinaboys.ui (Vista): ventanas (LoginFrame, PrincipalFrames), los nueve paneles de pantalla (ui.panels), los componentes reutilizables (ui.components) y el tema visual (ui.theme).

- com.creatinaboys.service (Servicio): reglas de negocio. AthleteService, SaleService, BillingService, CoachService, DisciplineService, HealthService, Authservice y la política MembershipExpirationPolicy, cada una detrás de su interfaz.

- com.creatinaboys.repository (Repositorio): persistencia. Una interfaz por entidad con su implementación en archivo (y una en memoria para deportistas), parsers por tipo de registro, FileStorage y TextCodec.

- com.creatinaboys.model (Modelo): entidades y enumerados (Athlete, Footballer, Basketballer, Coach, Payment, HealthRecord, InjuryRecord, UserAccount, CategoryEnum, PaymentStatusEnum, FitnessStatusEnum).

- com.creatinaboys.exceptions y com.creatinaboys.validation (transversales): excepciones personalizadas y DataValidator.

La vista solo conoce a los servicios; los servicios conocen a las interfaces de repositorio y al modelo; los repositorios conocen al modelo y a las excepciones. Main crea las implementaciones y las inyecta (inyección de dependencias manual).

Figura 3. Diagrama de paquetes organizados por capas.

### 7.2 Persistencia de datos

| Archivo | Contenido | Formato de cada línea |
| --- | --- | --- |
| data/athletes.txt | Deportistas | FOOTBALL;id;nombre;edad;teléfono;dorsal;posición;categoría;tarifa;@activo│manual│vigenteHasta |
| data/coaches.txt | Entrenadores | COACH;id;nombre;teléfono;disciplina;categoría;activo |
| data/payments.txt | Pagos | PAYMENT;idDeportista;monto;fechaPago;periodo;disciplina (las líneas antiguas de 5 campos se siguen leyendo) |
| data/users.txt | Usuarios | USER;usuario;sal;hash (Base64, sin contraseña en claro) |
| data/disciplines.txt | Catálogo de disciplinas | Una disciplina por línea |
| data/health_records.txt | Fichas de salud | HEALTH;id;estado;fecha;restricciones;lesiones |

Todos son archivos UTF-8 con campos separados por ;. Los caracteres ;, #, ~ y  dentro de un valor se escapan con  (TextCodec). Antes de cada escritura se conserva la versión anterior como .bak.

## 8. Diagramas de Clases

Para que sean legibles en una hoja, el diagrama de clases se presenta por capa y solo con los elementos esenciales (clases, interfaces, relaciones y los atributos principales del modelo). El diagrama completo, con todos los atributos y métodos generados desde el código, está en docs/class-diagram.md y docs/hierarchy-diagram.md del repositorio.

### 8.1 Modelo de dominio

Figura 4. Diagrama de clases de la capa Modelo.

### 8.2 Repositorios y parsers

Figura 5. Diagrama de clases de la capa Repositorio.

### 8.3 Servicios

Figura 6. Diagrama de clases de la capa Servicio.

### 8.4 Vista

Figura 7. Diagrama de clases de la capa Vista (ventanas, paneles y servicios que usan).

## 9. Identificación de Clases

| # | Clase / Interfaz | Tipo | Paquete | Rol en el sistema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Athlete | Clase abstracta | model | Datos comunes de todo deportista (documento, nombre, edad, teléfono, dorsal, tarifa, categoría, estado y vigencia). |
| 2 | Footballer | Clase concreta | model | Deportista de fútbol, con posición de juego. |
| 3 | Basketballer | Clase concreta | model | Deportista de baloncesto, con estatura en metros. |
| 4 | Coach | Clase concreta | model | Entrenador asignado a una disciplina y a una categoría. |
| 5 | Payment | Clase concreta | model | Pago (total o parcial) de la mensualidad de un registro (documento + disciplina); es inmutable. |
| 6 | HealthRecord / InjuryRecord | Clases concretas | model | Ficha de salud de un deportista y su historial de lesiones. |
| 7 | UserAccount | Clase concreta | model | Cuenta de acceso: usuario, sal y hash de la contraseña. |
| 8 | CategoryEnum | Enum | model | Categorías de edad: CHILDREN, YOUTH y ADULTS. |
| 9 | PaymentStatusEnum | Enum | model | Estado de la mensualidad: PAID, PARTIAL o PENDING. |
| 10 | FitnessStatusEnum | Enum | model | Estado de aptitud física de un deportista. |
| 11 | IAthleteRepository | Interfaz | repository | Contrato de persistencia de deportistas por clave (save, findByKey, findById, findAll, deleteByKey, update). |
| 12 | AthleteRepository | Clase concreta | repository | Almacenamiento de deportistas en memoria. |
| 13 | FileAthleteRepository | Clase concreta | repository | Persiste deportistas en data/athletes.txt delegando en los parsers. |
| 14 | AthleteParser / AthleteParserRegistry | Interfaz / clase | repository | Conversión de un deportista a línea de texto y registro de parsers por tipo. |
| 15 | FootballerParser / BasketballerParser | Clases concretas | repository | Convierten cada disciplina a línea de texto y la reconstruyen. |
| 16 | ICoachRepository / FileCoachRepository / CoachParser | Interfaz y clases | repository | Persistencia de entrenadores en data/coaches.txt. |
| 17 | IPaymentRepository / FilePaymentRepository / PaymentParser | Interfaz y clases | repository | Persistencia de pagos en data/payments.txt. |
| 18 | IHealthRepository / FileHealthRepository / HealthRecordParser | Interfaz y clases | repository | Persistencia de fichas de salud. |
| 19 | IDisciplineRepository / FileDisciplineRepository | Interfaz y clase | repository | Persistencia del catálogo de disciplinas. |
| 20 | Iuserrepository / Fileuserrepository | Interfaz y clase | repository | Persistencia de usuarios en data/users.txt. |
| 21 | FileStorage / TextCodec | Utilitarias | repository | Lectura y escritura segura de archivos (temporal y .bak) y escape de caracteres especiales. |
| 22 | IBillingService / BillingService | Interfaz y clase | service | Reglas de categoría y tarifa por edad (Information Expert). |
| 23 | IAthleteService / AthleteService | Interfaz y clase | service | Registro con validación de documento y dorsal únicos, consulta, activación, renovación y eliminación por AthleteKey (Controller). |
| 24 | ISaleService / SaleService | Interfaz y clase | service | Pagos, saldos y estado del mes por registro (AthleteKey); ingresos proyectado, recaudado, por disciplina y categoría. |
| 25 | ICoachService / CoachService | Interfaz y clase | service | Gestión de entrenadores. |
| 26 | IDisciplineService / DisciplineService | Interfaz y clase | service | Catálogo de disciplinas del club. |
| 27 | IHealthService / HealthService | Interfaz y clase | service | Fichas de salud y aptitud para entrenar. |
| 28 | IAuthService / Authservice | Interfaz y clase | service | Autenticación con PBKDF2, registro de usuarios y bloqueo por intentos. |
| 29 | IActivationPolicy / MembershipExpirationPolicy | Interfaz y clase | service | Regla que decide si un deportista debe estar activo (Strategy). |
| 30 | AthleteNotFoundException / CoachNotFoundException | Excepciones | exceptions | Búsquedas sin coincidencia (comprobadas). |
| 31 | InvalidAgeException | Excepción | exceptions | Edad fuera de la normativa del club (menor de 5 años). |
| 32 | ValidationException | Excepción | exceptions | Datos de entrada inválidos. |
| 33 | PersistenceException | Excepción | exceptions | Errores de lectura, escritura o formato de archivos (no comprobada). |
| 34 | DataValidator | Clase utilitaria | validation | Validación centralizada de documento, nombre, teléfono, edad, dorsal y estatura. |
| 35 | LoginFrame / RegisterPanel | Clases concretas | ui | Ventana de inicio de sesión y formulario de creación de cuenta. |
| 36 | PrincipalFrames | Clase concreta | ui | Ventana principal con menú lateral y CardLayout para cambiar de pantalla. |
| 37 | HomePanel | Clase concreta | ui.panels | Inicio: indicadores, cobro del mes, distribución y pendientes. |
| 38 | AthleteListPanel / AthleteRegisterPanel | Clases concretas | ui.panels | Lista de deportistas con búsqueda y paginación; formulario de registro. |
| 39 | CategoryPanel / DisciplinePanel | Clases concretas | ui.panels | Categorías por edad y catálogo de disciplinas. |
| 40 | CoachPanel / CoachFormDialog | Clases concretas | ui.panels | Lista de entrenadores y diálogo de alta/edición. |
| 41 | PaymentPanel | Clase concreta | ui.panels | Pagos y cartera: registro de pagos con validación del monto, estado e historial. |
| 42 | ReportsPanel | Clase concreta | ui.panels | Reportes financieros. |
| 43 | ModernTable, ModernButton, CardPanel, InputBox, etc. | Componentes | ui.components | Componentes Swing propios y reutilizables, más SearchText, Money y SpanishLabels. |
| 44 | ThemeConstants / ModernComboBox | Clases concretas | ui.theme | Paleta de colores, fuentes y combo estilizado. |
| 45 | Main | Clase concreta | (raíz) | Punto de entrada: crea repositorios y servicios, los inyecta y abre el login. |
| 46 | AthleteKey | Record | model | Identidad de un registro: documento + disciplina. |
| 47 | AthleteUniquenessPolicy | Clase concreta | service | Reglas de unicidad de documento y dorsal (Pure Fabrication). |
| 48 | DuplicateDataException | Excepción | exceptions | Documento o dorsal duplicado; indica el campo (ID o JERSEY). Extiende ValidationException. |
| 49 | PaymentDisciplineMigration | Clase concreta | service | Asigna la disciplina a los pagos antiguos al iniciar (idempotente). |

## 10. Atributos, Métodos y Responsabilidades

### 10.1 Capa Modelo (com.creatinaboys.model)

Clase: Athlete | Tipo: Clase abstracta

| Atributo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | String | Documento único del deportista. |
| fullName | String | Nombres y apellidos. |
| age | int | Edad, usada para categorizar. |
| phone | String | Teléfono de contacto. |
| jerseyNumber | int | Dorsal (0 a 99). |
| monthlyFee | double | Tarifa mensual según la categoría. |
| category | CategoryEnum | Categoría de edad asignada. |
| active | boolean | Si el deportista está activo. |
| manualOverride | boolean | Indica que fue activado/desactivado manualmente. |
| paidUntil | LocalDate | Fecha hasta la que está pagada la membresía. |

| Método | Retorno | Descripción |
| --- | --- | --- |
| calculateFee(IBillingService) | void | Abstracto. Asigna categoría y tarifa a partir de la edad. |
| getDiscipline() | String | Abstracto. Nombre de la disciplina (Football o Basketball). |
| renewMembership(int months) | void | Extiende paidUntil y deja al deportista activo. |
| getKey() | AthleteKey | Clave del registro: documento + disciplina. |

Clase: AthleteKey | Tipo: Record (inmutable)

| Atributo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | String | Documento de la persona. |
| discipline | String | Disciplina del registro (Football o Basketball). |

Clase: Footballer / Basketballer | Tipo: Clases concretas (extends Athlete)

| Clase | Atributo propio | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Footballer | playingPosition : String | Posición de juego (ej. Delantero, Defensa). |
| Basketballer | height : double | Estatura en metros. |

Clase: Payment | Tipo: Clase concreta (inmutable)

| Atributo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| athleteId | String | Documento del deportista que paga. |
| amount | double | Monto pagado (mayor a cero). |
| paymentDate | LocalDate | Fecha en que se registró el pago. |
| period | YearMonth | Mes de la mensualidad que se abona. |
| discipline | String | Disciplina del registro pagado; vacía en pagos antiguos. Método belongsTo(AthleteKey) indica a qué registro pertenece el pago. |

Clase: PaymentStatusEnum | Tipo: Enum

| Constante | Etiqueta | Condición (of(fee, paid)) |
| --- | --- | --- |
| PAID | Pagado | Lo pagado cubre la tarifa. |
| PARTIAL | Parcial | Hay pagos pero no cubren la tarifa. |
| PENDING | Pendiente | No hay pagos en el mes. |

Clase: Coach | Tipo: Clase concreta

| Atributo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | String | Documento del entrenador. |
| fullName / phone | String | Nombre y teléfono (opcional). |
| discipline | String | Disciplina asignada. |
| category | CategoryEnum | Categoría que entrena. |
| active | boolean | Estado del entrenador. |

Clase: UserAccount / HealthRecord / InjuryRecord | Tipo: Clases concretas

| Clase | Atributos | Descripción |
| --- | --- | --- |
| UserAccount | username, salt, passwordHash | Cuenta de acceso; la contraseña no se guarda, solo sal y hash en Base64. |
| HealthRecord | athleteId, fitnessStatus, assessmentDate, restrictions, injuries | Ficha de salud con la lista de lesiones. |
| InjuryRecord | id, description, date, status, observations | Lesión de un deportista (por defecto “En Tratamiento”). |

### 10.2 Capa Repositorio (com.creatinaboys.repository)

| Interfaz | Operaciones | Implementaciones |
| --- | --- | --- |
| IAthleteRepository | save, findByKey, findById (todos los registros de un documento), findAll, deleteByKey, update | AthleteRepository (memoria), FileAthleteRepository (archivo) |
| ICoachRepository | save, findById, findAll, findByDisciplineAndCategory, deleteById, update | FileCoachRepository |
| IPaymentRepository | save, findAll, findByAthleteId, findByAthleteKey, replaceAll | FilePaymentRepository |
| IHealthRepository | save, findByAthleteId, findAll, deleteByAthleteId, update | FileHealthRepository |
| IDisciplineRepository | findAll, saveAll | FileDisciplineRepository |
| Iuserrepository | save, findByUsername, findAll | Fileuserrepository |
| AthleteParser | getType, toTextLine, fromTextFields | FootballerParser, BasketballerParser (registrados en AthleteParserRegistry) |

FileStorage centraliza la lectura y escritura segura (archivo temporal y copia .bak) y TextCodec escapa los separadores. Cada repositorio de archivo tiene un constructor sin argumentos (ruta por defecto en data/) y otro que recibe la ruta, útil para pruebas.

### 10.3 Capa Servicio (com.creatinaboys.service)

Clase: IBillingService / BillingService | Tipo: Interfaz y clase

| Método | Retorno | Descripción |
| --- | --- | --- |
| calculateFee(int age) | double | $50.000 (5-12 años), $70.000 (13-17) o $100.000 (18 o más). Lanza InvalidAgeException. |
| determineCategory(int age) | CategoryEnum | CHILDREN, YOUTH o ADULTS; lanza InvalidAgeException si la edad es menor de 5. |

Clase: IAthleteService / AthleteService | Tipo: Interfaz y clase (Controller)

| Método | Retorno | Descripción |
| --- | --- | --- |
| registerAthlete(Athlete) | boolean | Valida unicidad (AthleteUniquenessPolicy), asigna categoría y tarifa y guarda al deportista. |
| findAthlete(String id) | Athlete | Busca por documento; lanza AthleteNotFoundException. |
| findAthletesById(String id) | List | Todos los registros de una persona. |
| existsByKey(AthleteKey key) | boolean | Indica si ya existe el registro. |
| getAllAthletes() | List | Lista todos los deportistas. |
| deleteAthlete(AthleteKey key) | boolean | Elimina un registro de deportista. |
| applyActivationPolicy(IActivationPolicy) | void | Activa o desactiva según la política (vigencia de la mensualidad). |
| toggleAthleteStatus(AthleteKey) / setAthleteActive(AthleteKey, boolean) | boolean | Cambia el estado manualmente. |
| renewMembership(AthleteKey key, int months) | boolean | Extiende la membresía. |
| getTotalAthletesCount() / getAthletesCountByType(Class) | int / long | Conteos generales y por disciplina. |

Clase: ISaleService / SaleService | Tipo: Interfaz y clase (Information Expert)

| Método | Retorno | Descripción |
| --- | --- | --- |
| processMonthlyPayment(AthleteKey key, double amount) | boolean | Registra un pago asociado a la disciplina. Rechaza montos no positivos, mayores al saldo o con el mes ya pagado; si completa la tarifa, renueva la afiliación un mes. |
| getPendingBalance(AthleteKey key) | double | Saldo pendiente del mes de un registro. |
| getPaidThisMonthByAthlete() | Map<AthleteKey, Double> | Total pagado en el mes por registro. |
| getPaymentHistory() | List | Historial de pagos, el más reciente primero. |
| getAthletesWithPendingPayment() | List | Deportistas con saldo pendiente. |
| calculateEstimatedMonthlyRevenue() | double | Ingreso mensual esperado. |
| calculateTotalCollectedRevenue() | double | Total recaudado históricamente. |
| getRevenueByDiscipline() / getRevenueByCategory() | Map | Ingresos proyectados por disciplina y por categoría. |

Clase: AthleteUniquenessPolicy / PaymentDisciplineMigration | Tipo: Clases concretas

| Clase | Método | Descripción |
| --- | --- | --- |
| AthleteUniquenessPolicy | check(Athlete, List, AthleteKey) | Lanza DuplicateDataException si el documento ya existe en la misma disciplina o el dorsal ya está en uso en ella; lanza ValidationException si el documento pertenece a otro nombre. |
| PaymentDisciplineMigration | run() | Asigna la disciplina a los pagos antiguos cuando el documento tiene un único registro. Devuelve la cantidad migrada. |

Clase: ICoachService / IDisciplineService / IHealthService / IAuthService | Tipo: Interfaces

| Servicio | Métodos principales | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| CoachService | registerCoach, getAllCoaches, findCoachById, getCoachesByDiscipline, getCoachesByCategory, updateCoach, deleteCoach, toggleCoachStatus | Gestión de entrenadores. |
| DisciplineService | getAvailableDisciplines, registerDiscipline, isDisciplineAvailable, findDisciplineByName | Catálogo de disciplinas. |
| HealthService | saveOrUpdateHealthRecord, getHealthRecordByAthleteId, addInjuryToAthlete, isAthleteFitToTrain | Fichas de salud y aptitud. |
| Authservice | authenticate, register, ensureDefaultUser | Inicio de sesión, registro de usuarios, hash PBKDF2 y bloqueo por intentos. |
| MembershipExpirationPolicy | shouldBeActive(Athlete) | Activa mientras la mensualidad esté vigente (más 5 días de gracia). |

### 10.4 Excepciones (com.creatinaboys.exceptions) y validación (com.creatinaboys.validation)

| Clase | Tipo | Cuándo se lanza |
| --- | --- | --- |
| AthleteNotFoundException | Comprobada (Exception) | No existe un deportista con el documento buscado. |
| CoachNotFoundException | Comprobada (Exception) | No existe un entrenador con el documento buscado. |
| InvalidAgeException | Comprobada (Exception) | La edad es menor de 5 años. |
| ValidationException | Comprobada (Exception) | Un dato de entrada no cumple las reglas del club. |
| DuplicateDataException | Comprobada (extiende ValidationException) | El documento o el dorsal ya están registrados; indica el campo que falló. |
| PersistenceException | No comprobada (RuntimeException) | Error al leer, escribir o interpretar un archivo. |

| Método de DataValidator | Valida |
| --- | --- |
| validateId / validateFullName | Documento (6 a 12 dígitos) y nombre (3 a 60 caracteres). |
| validatePhone / validateRequiredPhone | Teléfono de 7 a 10 dígitos, opcional u obligatorio. |
| parseAge / parseJerseyNumber / parseHeight | Edad (5-120), dorsal (0-99) y estatura (0,5-2,5 m). |
| parseIntInRange / parsePositiveInt / parsePositiveDouble | Números dentro de un rango o positivos. |
| validateRequiredString | Que un texto obligatorio no esté vacío. |

### 10.5 Capa Vista (com.creatinaboys.ui)

| Clase | Responsabilidad | Usa |
| --- | --- | --- |
| LoginFrame, RegisterPanel | Inicio de sesión y creación de cuentas. | IAuthService |
| PrincipalFrames | Ventana con menú lateral (Inicio, Deportistas, Registrar, Categorías, Disciplinas, Entrenadores, Pagos, Reportes, Cerrar sesión). | Todos los servicios |
| HomePanel | Saludo, accesos rápidos, indicadores, cobro del mes, distribución y pendientes. | AthleteService, ISaleService |
| AthleteListPanel | Tabla paginada con búsqueda, insignias de estado, activar/desactivar y eliminar; cada fila se identifica por AthleteKey. | AthleteService, ISaleService |
| AthleteRegisterPanel | Formulario de registro con validación; ante un duplicado muestra una advertencia y enfoca el campo Documento o Dorsal. | AthleteService |
| CategoryPanel | Rango, tarifa, deportistas e ingreso esperado por categoría. | AthleteService, IBillingService |
| DisciplinePanel | Deportistas por disciplina y categoría; alta de disciplinas. | AthleteService, IDisciplineService |
| CoachPanel, CoachFormDialog | Lista de entrenadores y diálogo de alta/edición. | ICoachService |
| PaymentPanel | Resumen del mes, pago con validación del monto, estado e historial por registro (documento + disciplina). | AthleteService, ISaleService |
| ReportsPanel | Indicadores y reportes financieros. | AthleteService, ISaleService |

Las pantallas solo muestran datos y recogen la entrada del usuario; la lógica vive en los servicios. Los componentes de ui.components (ModernTable, ModernButton, CardPanel, InputBox, SidebarButton, VectorIcon, Money, SearchText, SpanishLabels, entre otros) dan un aspecto uniforme y se reutilizan en todas las pantallas.

## 11. Relaciones entre Clases: Herencia, Interfaces y Clases Abstractas

### 11.1 Herencia y clases abstractas

- Superclase abstracta: Athlete no puede instanciarse, de modo que todo deportista pertenece a una disciplina concreta. Declara los métodos abstractos calculateFee y getDiscipline.

- Subclases: Footballer y Basketballer extienden Athlete y sobrescriben esos métodos.

- Excepciones: AthleteNotFoundException, CoachNotFoundException, InvalidAgeException y ValidationException extienden Exception (DuplicateDataException extiende ValidationException) (comprobadas); PersistenceException extiende RuntimeException.

- Interfaz gráfica: las ventanas extienden JFrame y los paneles JPanel (o JDialog para el formulario de entrenadores).

### 11.2 Interfaces

- Una interfaz de repositorio por entidad (IAthleteRepository, ICoachRepository, IPaymentRepository, IHealthRepository, IDisciplineRepository, Iuserrepository) con su implementación en archivo.

- Una interfaz de servicio por servicio (IAthleteService, IBillingService, ISaleService, ICoachService, IDisciplineService, IHealthService, IAuthService) y la estrategia IActivationPolicy.

- AthleteParser define la conversión entre un deportista y su línea de texto; la implementan FootballerParser y BasketballerParser.

### 11.3 Asociación, agregación, composición, dependencia y realización

- Composición: HealthRecord contiene su lista de InjuryRecord; PrincipalFrames contiene los paneles de cada pantalla.

- Agregación: AthleteRepository mantiene una lista de Athlete y AthleteParserRegistry un mapa de parsers.

- Asociación: Athlete y Coach tienen una CategoryEnum; los servicios se asocian con las interfaces de repositorio; los paneles con los servicios que usan.

- Dependencia: Athlete.calculateFee usa IBillingService; los servicios y repositorios dependen de las excepciones que lanzan; Payment referencia al deportista por su documento.

- Realización: cada clase concreta de repositorio o servicio realiza su interfaz.

## 12. Diseño de Interfaces Gráficas (Pantallas)

Las siguientes capturas corresponden a la aplicación en funcionamiento. La ventana principal tiene un menú lateral que cambia entre las pantallas mediante un CardLayout.

### 12.1 Inicio de sesión

Usuario y contraseña, con enlace para crear una cuenta nueva. Bloquea el acceso 15 segundos tras 5 intentos fallidos.

Figura 9. Pantalla Inicio de sesión.

### 12.2 Inicio

Indicadores del club, cobro del mes, distribución por disciplina y categoría, pagos recientes y mensualidades pendientes.

Figura 10. Pantalla Inicio.

### 12.3 Deportistas

Tabla paginada con búsqueda sin tildes ni mayúsculas, insignias de estado y acciones de activar/desactivar y eliminar.

Figura 11. Pantalla Deportistas.

### 12.4 Registrar deportista

Formulario con validación; muestra los campos de posición o estatura según la disciplina elegida. La categoría y la tarifa se calculan solas.

Figura 12. Pantalla Registrar deportista.

### 12.5 Categorías

Rango de edad, tarifa, deportistas, activos e ingreso esperado de Niños, Jóvenes y Adultos.

Figura 13. Pantalla Categorías.

### 12.6 Disciplinas

Catálogo del club con los deportistas de cada disciplina por categoría y formulario para agregar disciplinas.

Figura 14. Pantalla Disciplinas.

### 12.7 Entrenadores

Lista con búsqueda, estado y acciones de editar y eliminar; el alta y la edición se hacen en un diálogo.

Figura 15. Pantalla Entrenadores.

### 12.8 Pagos y Cartera

Resumen del mes, formulario de pago (total o parcial) con validación del monto, estado del mes por deportista e historial de pagos.

Figura 16. Pantalla Pagos y Cartera.

### 12.9 Reportes

Ingresos proyectados, recaudados y pendientes, cumplimiento, ingresos por disciplina y categoría, cartera y recaudo mes a mes.

Figura 17. Pantalla Reportes.

## 13. Aplicación de Principios de Diseño Orientado a Objetos

### 13.1 Patrones GRASP

- Controller: AthleteService recibe las solicitudes de la interfaz y coordina modelo y repositorio, de modo que la GUI no manipula los datos directamente.

- Creator: los parsers (FootballerParser, BasketballerParser, CoachParser, PaymentParser) crean las entidades al leer los archivos porque tienen todos los campos necesarios.

- Information Expert: BillingService conoce los rangos de edad y tarifas; SaleService conoce saldos, pagos e ingresos; PaymentStatusEnum sabe calcular el estado de una mensualidad.

- Low Coupling: la vista solo conoce servicios; los servicios dependen de interfaces de repositorio, no de archivos concretos.

- High Cohesion: cada clase tiene una tarea: un repositorio por entidad, un parser por tipo de registro, SearchText solo normaliza texto, DataValidator solo valida.

- Polymorphism: calculateFee y getDiscipline se resuelven según el tipo concreto de Athlete, y AthleteParserRegistry elige el parser sin condicionales por tipo.

- Pure Fabrication: AthleteUniquenessPolicy y PaymentDisciplineMigration no representan conceptos del dominio; agrupan reglas para mantener AthleteService y SaleService cohesivos.

- Information Expert: Payment.belongsTo(AthleteKey) decide a qué registro pertenece un pago, y AthleteKey sabe compararse.

### 13.2 Principios SOLID

- SRP: FileAthleteRepository solo gestiona el archivo, cada parser solo el formato de su registro, TextCodec y FileStorage solo el escape y el acceso a disco, y PaymentPanel solo muestra datos y recoge la entrada.

- OCP: para agregar voleibol basta crear Volleyballer y su parser; para cambiar cuándo se desactiva un deportista basta otra implementación de IActivationPolicy, sin modificar AthleteService.

- LSP: cualquier Footballer o Basketballer puede usarse donde se espera un Athlete.

- ISP: interfaces pequeñas y específicas (IBillingService, IAuthService, IActivationPolicy, AthleteParser); ninguna clase implementa métodos que no usa.

- DIP: los servicios y paneles dependen de interfaces recibidas por constructor; Main crea e inyecta las implementaciones.

- Aplicación en el cambio de clave: la regla de unicidad vive en el servicio (SRP) y la interfaz solo captura DuplicateDataException; IPaymentRepository.findByAthleteKey es un método por defecto, de modo que las implementaciones existentes no se modificaron (OCP).

## 14. Pruebas y Verificación

Se verificó que el proyecto compila sin errores y se revisó manualmente el comportamiento de las pantallas. Casos relevantes:

| Caso | Entrada | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Pago válido parcial | Monto menor al saldo | Se registra; el estado pasa a Parcial. |
| Pago que completa la mensualidad | Monto igual al saldo | Se registra; estado Pagado y afiliación renovada un mes. |
| Pago con monto negativo | -5000 | Advertencia “No se permiten números negativos”; no se registra. |
| Pago con letras o símbolos | abc, 50$ | Advertencia “solo puede contener números”; no se registra. |
| Pago en cero | 0 | Advertencia “debe ser mayor a cero”; no se registra. |
| Pago mayor al saldo | Monto superior al pendiente | El servicio lo rechaza con un mensaje. |
| Pago con mes ya pagado | Cualquier monto | El servicio lo rechaza: “La mensualidad de este mes ya está pagada.” |
| Edad menor de 5 años | 4 | Se rechaza con InvalidAgeException. |
| Documento repetido | Mismo documento de otro deportista | Se rechaza el registro. |
| Dorsal repetido | Dorsal ya usado en la misma disciplina | Advertencia; no se registra y el cursor vuelve al campo Dorsal. |
| Misma persona en otra disciplina | Mismo documento y nombre en Baloncesto, ya registrado en Fútbol | Se registra como un segundo registro, con su propia tarifa y saldo. |
| Mismo documento con otro nombre | Documento existente con un nombre distinto | Se rechaza con un mensaje. |
| Dorsal igual en otra disciplina | Dorsal 10 en Baloncesto, usado en Fútbol | Se acepta. |
| Pagos por disciplina | Pagar solo el registro de Fútbol de una persona con dos registros | El registro de Baloncesto sigue pendiente. |
| Historial de pagos | Varios pagos en distintas fechas | Se muestran del más reciente al más antiguo. |
| Login con clave incorrecta (5 veces) | Contraseña errónea | El acceso se bloquea 15 segundos. |
| Búsqueda con tildes | ninos / NIÑOS | Devuelve los mismos resultados. |

# 15. BIBLIOGRAFÍA

- Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2018). Java: How to Program (Early Objects) (11th ed.). Pearson Education.

- Schildt, H. (2020). Java: The Complete Reference (11th ed.). McGraw-Hill Education.

- Martin, R. C. (2018). Clean Architecture: A Craftsman’s Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.

- Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2nd ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2

- Oracle Corporation. (2024). Creating a GUI With JFC/Swing (The Java™ Tutorials). Oracle Java Documentation. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/

- Apache Software Foundation. (2024). Apache Maven Project Documentation. https://maven.apache.org/guides/

- Universidad Popular del Cesar. (2026). Estructura para Presentación de Proyectos de Aula - Programación III. Docente Alfredo Bautista. Valledupar, Colombia.